P L A N   P O S L O V A NJ A

ZA PERIOD 2021.-2023. GODINA

SADRŽAJ

UVOD

SINTEZA PLANSKIH POKAZATELJA	7

TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO	13

Elektro-energetski bilans 2021.-2023	13

Raspoloživi kapaciteti ERS-a	15

Plan proizvodnje	16

PLAN INVESTICIJA	19

Plan investicija-tehnički opis projekata	21

Plan investicija za 2021.	25

Plan investicija za 2022.	28

Plan investicija za 2023.	30

EKONOMSKO-FINANSIJSKI DIO

Finansijski rezultat	33

Struktura ukupnih prihoda	35

Struktura ukupnih rashoda	36

PLAN ZAPOŠLJAVANJA	38

MJERE ZA OSTVARENJE PLANA POSLOVANJA	39

PLAN  POSLOVANJA  ZP „HIDROELEKTRANE  NA  DRINI“a.d. VIŠEGRAD ZA PERIOD 2021.- 2023.GODINA, URAĐEN JE NA OSNOVU METODOLOGIJE  I SMJERNICA MH ERS I U POTPUNOSTI JE USKLAĐEN SA KONSOLIDOVANIM PLANOM POSLOVANJA MH ERS ZA  PERIOD  2021.– 2023. GODINA

UVOD

Zavisno preduzeće “Hidroelektrane na Drini”a.d.Višegrad posluje u sastavu Mješovitog Holdinga Elektroprivreda Republike Srpske, kao strateškog preduzeća koje obavlja poslove od opšteg interesa. Preduzeće je registrovano kao akcionarsko društvo od avgusta 2005. godine, sa sledećom strukturom vlasništva akcionarskog kapitala: MP MH ERS 65,000396 %, Fond PIO 10,043168 % ,Fond za restituciju RS 5,0 % i druga pravna i fizička lica19,956436 %. Sjedište preduzeća je u Višegradu na adresi kompleks-Andrićgrad.

Matični podaci: Matični broj  01794949, JIB  440049762000, šifra djelatnosti 3511.

STATUSNE PROMJENE

HE “Bistrica” d.o.o. Foča

Tokom  2019. godine, donešeno su i usvojeno niz odluka na svim organima upravljanja preduzeća, koje se tiču kupovine svih udjela od  postojećih ulagača u društvu HE Bistrica i za te namjene su realizovana  sredstva od 20.767.277 KM.  Nakon što su izvršena plaćenja postojećim ulagačima,  Okružni  privredni sud u Trebinju je dana 16.01.2020. godine, izdao Rješenje o registraciji  novih uloga  sa 100 %-tnim vlasništvom našeg preduzeća u društvu HE Bistrica.

Takođe, u 2020. godini realizovana je dokapitalizacija društva HE “Bistrica” od 4.100.000 KM, čime je osnovni kapital društva HE “Bistrica” povećan sa 10.212.995 KM na 14.312.995 KM. Navedeno povećanje osnovnog kapitala registrovano je  Rješenjem Okružnog privrednog suda u Trebinju dana 28.09.2020. godine.

ZAKONSKI OKVIR

Zakonom o javnim  preduzećima utvrđena je obaveza izrade i donošenja trogodišnjeg  plana  poslovanja.

Član 21.

Uprava preduzeća izrađuje i nadgleda realizaciju trogodišnjeg plana poslovanja preduzeća u skladu sa međunarodnim računovodstvenim standardima, i propisima o računovodstvenim i revizijskim standardima RS-e. Usvojeni  plan poslovanja preduzeća, direktor  odjeljenja za internu  reviziju  dostavlja Glavnom revizoru javnog sektora RS-e, a  direktor  preduzeća  isti dostavlja nadležnom  Ministarstvu.

Član 22.

Plan poslovanja iz prethodnog člana pored ostalog uključuje:

1.   Plan prihoda i rashoda,

2.  Kapitalne izdatke predložene za period koji obuhvata plan poslovanja,

3.  Izvore finansiranja predložene za navedene kapitalne izdatke i druge

poslovne ciljeve,

4.  Sve zajmove čije uzimanje je planirano u periodu koji obuhvata plan

poslovanja,

5.  Garancije čije je davanje predloženo za osiguranje tih kredita,

6.  Prijedloge za osnivanje ili kupovinu novih preduzeća ili poslova ili prodaju bilo kojeg

od zavisnih društava preduzeća,te kadrovsku popunu,kao i prateće rashode za isto,

7.  Prijedloge za prodaju nepokretne imovine,

8.  Prijedloge za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja,

9.  Predviđene finansijske izvještaje, funkcionalni i glavni budžet sa polugodišnjim

analizama  varijante i budžet obrtnog kapitala, koji moraju odražavati planirane

aktivnosti preduzeća i sa tim aktivnostima povezane prihode i troškove.

Član 23.

Plan poslovanja za period za koji je donešen predstavlja osnov poslovnih aktivnosti preduzeća u pogledu onih pitanja kaja sadrži.

Na osnovu odredbi Zakona o javnim preduzećima koje se direktno tiču obaveze

izrade  i  donošenja  trogodišnjeg plana poslovanja, i Statutima  MH ERS MP  i Zavisnih preduzeća - akcionarskih društava, regulisana  je izrada planova poslovanja. Polazeći od prethodnog , pored ostalog utvrđeno je sledeće:

- Na nivou preduzeća - akcionarskih društava i MH ERS-a,  rade se trogodišnji

planovi  poslovanja,  uz  korištenje  postojećih standarda  koji  regulišu  ovo

pitanje i  Metodologije i  Smjernica  koje utvrđuje Uprava  i  Nadzorni  odbor.

- Plan poslovanja  čini  osnovu poslovne djelatnosti preduzeća u trogodišnjem

periodu za koji se donosi.

- Uprava i Nadzorni odbor MH ERS MP, svakog mjeseca  razmatraju  ostvarenje plana  na nivou  MH ERS-a i svakog preduzeća pojedinačno,te po potrebi, nakon šestomjesečnog ili devetomjesečnog obračuna predlažu njegovo preispitivanje odnosno rebalans.

Takođe, nakon isteka prve godine trogodišnjeg plana, isti se utvrđuje za naredni
     trogodišnji period, tako da uvijek postoji kontinuitet trogodišnjeg planiranja.

4.  Smjernice  za  izradu  trogodišnjeg  plana  poslovanja  koje  utvrđuje i donosi

Uprava i  Nadzorni odbor MH ERS MP,  definišu :  elektroenergetski bilans,

prognozu uslova poslovanja , ključne pokazatelje izvršenja poslovne politike

i termin plan usvajanja( poslije usvajanja konsolidovanog plana poslovanja na

organima MH ERS-a I Vladi RS , isti se dostavlja zavisnim preduzećima na
     usaglašavanje svojih planova i konačno  usvajanje).

Takođe, važno je istaknuti i nekoliko bitnih faktora koji su karakteristični za planski

period 2021.-2023. godina,  koji direktno utiču na iskazivanje ekonomskih i drugih

pokazatelja poslovanja i to:

PROIZVODNI DIO

1.  Aktuelni  i  verifikovani hidrološki niz na osnovu koga  planirana proizvodnja u
     planskom periodu iznosi 925.000.000 kWh električne energije godišnje,

2.  Planirani nivo raspoloživosti agregata na godišnjem nivou od 85 do 90 %,

3.  Planirani remonti u trajanju od 92 dana (01.07.-30.09.) uz raspoloživost dva

agregata,

- Planirani godišnji obim potrošnje energije iz mreže prenosa od 0,99 GWh i

- Planirani prosječni godišnji dotok vode od 258,40 m3/sek.

EKONOMSKI DIO

1.  Prosječna cijena  električne  energije  od 3,26 pf/kWh, koju je utvrdio RERS, i koja je
     primjenjena kod planiranja  prihoda od prodaje električne energije,

2.  Planirani prihod od prodaje obračunat po prosječnoj cijeni iznosi godišnje cca 30,16
     mil.KM,

3.  Planirani finasijski obim pomoćnih usluga na godišnjem nivou od cca 1,33 mil. KM

4.  Planirani broj zaposlenih  od 315 radnika ( za sve tri planske godine),

5.  Planirana cijena rada od 140 KM i regres od 1.000 KM,

INVESTICIONI DIO

1. Realno planiranje realizacije projekata  i njihovih pojedinačnih izvora finansiranja,

2. Prioritet dati proizvodnim investicijama,odnosno projektima koji su direktno vezani za

pogonsku spremnost postrojenja i  osnovnu djelatnost,

3. Investirati u proširenje postojećih i nabavku novih informacionih tehnologija posebno
   onih vezanih za upravljanje procesima proizvodnje i s tim u vezi nabavku adekvatne
   opreme,

4. Realizacijom investicionih projekata ne ugrožavati likvidnost preduzeća.

SINTEZA  PLANSKIH  POKAZATELJA ZA PERIOD 2021.-2023.GODINA

Planiranje proizvodnje, investicija , prihoda i rashoda, i finansijskih  pokazatelja

za period 2021.- 2023. godina, urađeno je u skladu sa:

1. Zakonom o javnim preduzećima –članovi 21.,22. i 23. koji direktno propisuju obavezu

izrade,sadržaj i način usvajanja trogodišnjeg  plana  poslovanja,

2. Odlukom Vlade RS-e o usvajanju EE bilansa RS-e za period 2021.- 2023. godina,

3. Metodologijom i Smjernicama za izradu plana poslovanja za period 2021.- 2023.

godina, od  nadležnih direkcija MH ERS-a MP (Direkcija za ekonomsko-finansijske

poslove, Direkcija za investicije i Direkcije za proizvodnju.)

4. Rješenjem Regulatorne komisije za električnu energiju o utvrđivanju cijene električne

energije  na pragu elektrane.

5. Međunarodnim računovodstvenim i standardima finansijskog  izvještavanja.

PROIZVODNJA

Planirana  proizvodnja od  925.000.000  KWh   energije  na  godišnjem nivou za  period 2021.-2023. godina, je realna pod pretpostavkom dobre pogonske spremnosti proizvodnog sistema, povoljne  hidrološke situacije, uspješne realizacije investicionih projekata vezanih za siguran rad postrojenja i uravnoteženog rada  kompletnog proizvodnog sistema MH ERS-a.

PRIHODI  OD  PRODAJE  ELEKTRIČNE  ENERGIJE

Prihodi  od  prodaje  utvrđeni   su na osnovu planirane proizvodnje za svaki mjesec pojedinačno i prosječne cijene od 3,26 pf/kWh električne energije. Prihode od prodaje električne energije, za sva zavisna preduzeća obračunala je Direkcija za snabdijevanje MP MH ERS i isti po godinama iznosi:

2021:   30.155.000  KM,

2022:   30.155.000  KM i

2023:   30.155.000  KM.

Prosječno planirani prihodi od prodaje električne energije na godišnjem nivou u planskom periodu iznose oko 30,16 miliona KM, i ostali su nepromjenjeni u odnosu na   planirane  iz prethodnog planskog perioda  2020.-2022. godina.

CIJENE

RASHODI

Ukupno planirani rashodi za period 2021.- 2023. godine iznosi po godinama:

2021:   30.219.000  KM  ( poslovni rashodi:   29.517.000 KM  ili  97,68 % )

2022:   30.202.000  KM  ( poslovni rashodi:   29.522.000 KM  ili  97,75 % )

2023:   30.212.000  KM  ( poslovni rashodi:   29.552.000 KM  ili  97,82 % )

Struktura rashoda:

%

Iz naprijed navedene strukture troškava uočava se:

prvo, da učešće internih i eksternih razvojnih sredstava iznosi oko 54 % ukupnih rashoda (amortizacija i koncesiona naknada za opštine) i

drugo, da  učešće troškova materijala i proizvodnih usluga u ukupnim rashodima iznosi svega oko 5,9 %, što znači da se proizvodni sistem HE Višegrad održava u stanju pune pogonske spremnosti sa minimalnim troškovima.

Planom poslovanja  za period 2021.- 2023.godina, predviđen je pozitivan bruto finansijski rezultat i to:

2021:   1.467.000   KM

2022:   1.418.000   KM

2023:   1.408.000   KM

Iz naprijed navedene vrijednosti planirane dobiti, jasno se pokazuje  da  sadašnja prosječna cijena energije utvrđena Rješenjem RERS-a od 3,26 pf/kWh predstavlja limitirajući faktor za pozitivno poslovanje i da  ne  može obezbediti  značajniju dobit u poslovanju, odnosno finansijsku korist za vlasnike kapitala, osim u situaciji ekstremno dobre proizvodnje u obimu od 1.100 do 1.200 GWh.

Analize pokazuju da naše preduzeće trenutno ima oko 6,53 mil.KM dodatnih troškova koji nisu priznati od strane RERS-a, drugim riječima koji nisu sadržani u sadašnjoj cijeni, pa se  nameće se potreba preispitivanja cijena energije i s tim u vezi pokretanje novog  tarifnog postupka.

PLANIRANA RASPODJELA OSTVARENE NETO DOBITI

Raspodjelu ostvarene neto dobiti , moguće je realizovati nakon što Skupština

akcionara usvoji Revizorski i godišnji izvještaj o poslovanju, i to na prijedlog

Nadzornog odbora i uz prethodnu saglasnost Uprave MP MH ERS, na sledeći način:

-   za rezerve (zakonske i statutarne): od 5 do 50 %,

-   za donacije : 10 %  ( sport,zdravstvo,prosveta, kultura,socijalne i humanitarne

svrhe)

- za dividende ili u neraspoređenu dobit: preostali iznos nakon izdvajanja za

rezerve i donacije

PLAN ZAPOSLENOSTI

U planskom periodu 2021.- 2023. godina, preduzeće  planira održati sledeći nivo

zaposlenosti i to :

2021.  315 radnika,

2022.  315 radnika  i

2023.  315  radnika.

Planom  poslovanja za period 2021. - 2023. godina, obuhvaćene su  sledeće

oblasti:

I.  TEHNIČKO- ENERGETSKI  DIO

II.  INVESTICIONI  DIO

III.  EKONOMSKO-FINANSIJSKI  DIO

TEHNIČKO-ENERGETSKI  DIO

- TEHNIČKO-ENERGETSKI DIO

I.1. ELEKTRO-ENERGETSKI  BILANS  R.S.-e ZA  PERIOD 2021.-2023. GODINA

Pravni osnov za donošenje Elektro-energetskog bilansa Republike Srpske, sadržan

je u članu 7. Zakona o električnoj energiji, kojim  je  propisano da Vlada Republike

Srpske donosi dugoročne i godišnje Elektro-energetske bilanse u skladu sa elektro-

energetskom politikom.

Elektroenergetski bilans Republike Srpske za period 2021.- 2023. godina, je formiran

po normama  i utvrđenim tehničkim kriterijumima za planiranje proizvodnje,potrošnje

i stabilnog  rada elektroenergetskog sistema.

Uz zadovoljenje svih potreba za urednim snabdjevanjem potrošača električnom

energijom / domaći konzum / kao primarnog cilja,  EE bilansom su  planirana

ispunjenja svih ranije preuzetih ugovorenih obaveza, kao i ostvarenje bilansnih viškova

električne energije.

Bilans će se po procjenama, u periodu 2021.- 2023. godina, ostvarivati u uslovima razvijenog balansnog tržišta, koje je uređeno Tržišnim pravilima. Tržišnim pravilima uređeni su odnosi između NOS BiH i licenciranih učesnika na tržištu električne energije, definisani su tržišni učesnici, obim njihovih aktivnosti kao i  komercijalni odnosi.

Proizvodnja električne energije HE Višegrad za 2021., 2022. i  2023. godinu, planirana je na osnovu 70%-tne  vjerovatnoće pojave ukupnog dotoka i  na osnovu  hidroloških podloga iz aktuelnog hidrološkog niza. Takođe,kod planiranja proizvodnje uzet je u obzir uticaj  uzvodnih akumulacija  na promjenu planiranog mjesečnog dotoka vode.

U  2021.godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.579,94 GWh

električne energije, od  čega planirana  proizvodnja HE Višegrad iznosi  925,00

GWh ili 16,58 %.

U  2022. godini, EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.364,87 GWh

električne energije, od čega planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi  925,00

GWh, ili 17,24 %.

U  2023. godini,EE bilansom je predviđena ukupna proizvodnja od 5.414,22 GWh

električne energije, od čega  planirana proizvodnja HE Višegrad iznosi  925,00

GWh ili 17,08 %.

PLANIRANA PROIZVODNJA MH ERS:

GWh

I .2. RASPOLOŽIVI KAPACITETI ERS-a ZA

PROIZVODNJU ELEKTRIČNE ENERGIJE

MW

I.3. PLAN REMONTA

dani

HE  Višegrad  u sve tri planske godine planira izvoditi redovne godišnje remonte i to u periodu od 01. jula  do  30. septembra, s tim što bi se u vremenu trajanja remonta obezbedila raspoloživost dva agregata.

I.4. PLAN  PROIZVODNJE  ELEKTRIČNE  ENERGIJE  ZA PERIOD  2021.-2023. GODINA

Proizvodnja električne energije je planirana na osnovu: tehničkih mogućnosti objekta i planiranog  mjesečnog  dotoka  vode  na osnovu verifikovanog  hidrološkog niza sa 70 %-tnom vjerovatnoćom pojave dotoka i usklađen je sa elektro-energetskim bilansom RS za period 2021.- 2023. godina. Raspoloživi kapaciteti za proizvodnju električne energije su instalisane snage na pragu elektrane od 315 MW .

1.4.1. MJESEČNI PLAN PROIZVODNJE:

GWh

I.4.2. KUMULATIVNI PLAN PROIZVODNJE:

GWh

II. INVESTICIJE

UVOD

Ukupan  plan  investicija  za period  2021.- 2023.  godina  iznosi 33.158.000  KM,

od  čega  bi  se  kompletna  ulaganja  realizovala  vlastitim sredstvima.

Dinamika planiranih investicionih ulaganja  od  33.158.000  KM  po godinama je

sledeća:

Alokacija ukupnih  investicionih ulaganja prema namjeni je sledeća:

Alokacija ukupnih investicionih ulaganja po godinama i segmentima ulaganja je sledeća:

000 KM

PLAN  INVESTICIJA  ZA PERIOD  2021.- 2023. GODINA

UVOD

Plan  investicija  za period 2021.- 2023. godina, bazira se na:  maksimalnoj podršci

realizaciji elektro-energetskog bilansa RS, odnosno ostvarenju planirane proizvodnje i

s tim u vezi aktivnostima na održanju pune pogonske spremnosti energetskih postrojenja,  čvrstom opredjeljenju preduzeća za konačnu realizaciju projekata predviđenih vodnom i ekološkom dozvolom i na kraju, osavremenjavanju postojećih i uvođenju novih informacionih tehnologija u poslovanje preduzeća.

Osnovni ciljevi  investicionih ulaganja  za  trogodišnji period  su:

1.  optimalna pogonska spremnost energetskih postrojenja i s tim u vezi realizacija

planiranih projekata: 17,28 mil. KM ili 52 %,

2.  realizacija projekata iz obaveza po vodnoj i ekološkoj dozvoli: 9,13 mil.KM ili 28 % i

3. ulaganja u  informacione tehnologije i infrastrukturu preduzeća: 6,75 mil.KM ili 20 %.

Pregled planiranih investicionih projekata za period 2021.- 2023. godina:

I. INVESTICIJE ZA OBEZBEĐENJE SIGURNOG RADA PROIZVODNOG OBJEKTA: 17.278.000 KM

1.Investiciono održavanje koje ima karakter investicionog ulaganja

Investicija se planira kao strateška rezerva u slučaju većih havarija na vitalnoj elektro-

energetskoj  ili mašinskoj opremi, uzrokovanih višom silom ili drugim nepredviđenim

okolnostima. Planirana vrijednost za period 2021.-2023. godine, iznosi  600.000 KM.

2. Nabavka osnovnih sredstava

Planirana nabavka osnovnih sredstava za period 2021.-2023 godina, iznosi  15.558.000
   KM, sa napomenom da je za 2021. godinu, posebno prikazan analitički pregled po
   vrstama opreme i organizacionim dijelovima preduzeća.

3. Konsultantske usluge na ugradnji i puštanju u rad digitalnog turbinskog regulatora

Turbine HE Višegrad sa pratećom opremom u pogonu su punih 31. godinu. Prateća
   oprema bez koje nije moguć rad turbina su i turbinski regulatori, koji se sastoje od
   elektroničkog i hidrauličkog dijela. Rezervni dijelovi za zamjenu elektroničkog dijela
   regulatora su nabavljeni i ugrađeni na AG-3 i taj posao je potrebno uraditi, uz aktivno
   učešće stručnjaka “Toshibe”, i na preostala dva agregata.

U 2021. godini planira se ugradnja na još jednom agregatu sa planiranim sredstvima

za konsultantske usluge od 120.000 KM.

4. SCADA Sistem III faza: 900.000 KM i

- Idejni projekat za unapređenje mjerenja, dijagnostike i stabilnosti u proizvodnom
sistemu: 100.000 KM.

II.  INVESTICIJE  VEZANE  ZA  RJEŠAVANJE  OBAVEZA PREDVIĐENIH  VODNOM I

EKOLOŠKOM DOZVOLOM: 9.135.000 KM

1. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Višegrada

Tačkom  3.7. Vodoprivredne  dozvole  izdate  od strane Ministarstva poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede RS - JU “Vode Srpske”Bijeljina, precizirano je da se u procesu

rješavanja tretmana otpadnih voda grada Višegrada prate aktivnosti JU “Vode
    Srpske”, HE Bajina Bašta i opštine Višegrad.

Planirano je da se cijeli projekat završi u planskom razdoblju 2021.-2023. godina, s tim
   što se potrebna  sredstva za učešće u finansiranju projekta u 2021. godini procjenjuju
   na  iznos od  300.000 KM, a u 2022. godini 700.000 KM.

2. Učešće u rješavanju tretmana otpadnih voda grada Goražda

Tačkom  3.7. Vodoprivredne  dozvole,  izdate  od strane Ministarstva poljoprivrede,

šumarstva i vodoprivrede RS - JU “Vode Srpske”Bijeljina, precizirano je da se u procesu

rješavanja tretmana otpadnih voda grada Goražda, prate aktivnosti JU “Vode
   Srpske”, Agencije za vode FBiH i lokalnih  zajednica, u skladu sa Generalnim ugovorom
   o regulisanju međusobnih obaveza u zajedničkom obezbeđenju sredstava zaključenim

30.03.1990.godine.

Planirano je da se cijeli projekat završi u planskom razdoblju 2021.- 2023. godina, s tim
   što se potrebna  sredstva za učešće u finansiranju projekta u 2021. godini  procjenjuju
   na iznos od  500.000 KM, u 2022.godini na 3.500.000 KM i u 2023.godini na 2.000.000 KM.

3. Pripremni radovi na rekonstrukciji mosta u naselju “Dušče” (nizvodno od brane HE)

Novom Ekološkom dozvolom sa rokom važenja do 31.01.2023. godine, u tački 3.2.7.
     definisano je preduzimanje određenih pripremnih radnji na rekonstrukciji mosta u
     naselju “Dušče”, u saradnji sa opštinom Višegrad i drugim nadležnim institucijama.
     Pripremne radnje obuhvataju analizu postojećeg stanja ostataka kolsko-pješačkog
     mosta na osnovu kojih bi se izadio projekat rekonstrukcije mosta  i veza sa postojećim
     saobraćajnicama.

Planirana sredstva za ovu fazu radova iznose 500.000 KM, i to u 2021. g.100.000 KM
     i u 2022. godini 400.000 KM.

- Izvođenje bušotina sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija na klizištu “Dubac"

Preporuka za navedenu aktivnost je sadržana u knjizi “Revizioni elaborate tehničkog osmatranja brane HE Višegrad za period 2016.-2017.godina”, koja je urađena od strane instituta “Jaroslav Černi”. Projekat predviđa izvođenje tri geološke bušotine sa ugradnjom inklinometarskih konstrukcija (cijevi), što će omogućiti  inklinometarska mjerenja i praćenje pomjeranja tla na klizištu “Dubac”.

Planirana sredstva za navedene radove iznose 35.000 KM, sa rokom završetka u 2021. 
      godini.

- Rekonstrukcija pristupnih puteva objektima HE Višegrad

Novom Ekološkom dozvolom izdatom sa rokom važenja do 31.01.2023. godine, predviđeno je da preduzeće rekonstruiše i izradi pristupne puteve postrojenjima i objektima HE Višegrad sa pratećim infrastrukturnim objektima ( pristupni putevi upravnoj zgradi u kompleksu “Andrićgrad”, sanaciju mosta na ušću r.Rzav kod upravne zgrade preduzeća  i pristupne putevi izgrađenim alarmnim stanicama i drugim objektima u vlasništu preduzeća).

Za izgradnju navedenih pristupnih puteva i drugih objekata planirana su sredstva od 1.600.000 KM, i ista se planiraju realizovati: u  2021. godini 1.300.000 KM i u 2022. godini 300.000 KM.

III. OSTALI  INVESTICIONI  PROJEKTI: 6.745.000 KM

U planskom period 2021.-2023. godina, preduzeće planira realizovati niz pojedinačnih
  projekata uglavnom vezanih za nabavku novih objekata, radove na rekonstrukciji
  postojećih objekata koji  su u vlasništvu preduzeća, nabavku novih informacionih
  sistema i istražne radove na novim HE objektima i to:

-  nabavka novih i dogradnja postojećih građevinskih objekata : 1.500.000 KM,

- sanacija putne mreže u krugu HE: 400.000 KM,

- nabavka novih informacionih sistema: 4.495.000 KM i

- istražni radovi na novim HE objektima: 350.000 KM.

PLAN  INVESTICIJA  ZA  2021. GODINU

KM

PLAN  INVESTICIJA  ZA  2022. GODINU

KM

PLAN  INVESTICIJA  ZA  2023. GODINU

KM

POSEBNA STRATEŠKA ULAGANJA

Dokapitalizacije HE Bistrica

U planskom period 2021-2023. godina, ZP “HE na Drini” kao posebna ulaganja, planira ukupan obim dokapitalizacija društva HE “Bistrica” u iznosu od 25,18 mil. KM ili po godinama kako slijedi:

000 KM

III. EKONOMSKO – FINANSIJSKI DIO

FINANSIJSKI REZULTAT

KM

KM

STRUKTURA FINANSIJSKOG REZULTATA

000 KM

STRUKTURA  UKUPNIH   PRIHODA

000 KM

STRUKTURA  UKUPNIH  RASHODA

000 KM

PLAN  ZAPOŠLJAVANJA  ZA  PERIOD  2021.-2023.  GODINA

IV. MJERE I AKTIVNOSTI NA

IZVRŠENJU PLANA

IV:  KLJUČNE  AKTIVNOSTI  I  MJERE  ZA  IZVRŠENJE  PLANA

POSLOVANJA  ZA PERIOD  2021.- 2023. GODINA

1.  Prva  i  osnovna  aktivnost  na  realizaciji  Plana  poslovanja  za period  2021.-2023.
           godinu,vezana je za  ostvarenje planirane  proizvodnje u cilju sigurnog i kontinuiranog

snabdjevanja  domaćih  potrošača  kao i  obezbeđenje planiranih bilansnih viškova

energije za plasman ostalim kupcima i u izvoz.

Ostvarenje  planirane proizvodnje, zahtijeva  obezbeđenje optimalne  pogonske

spremnosti   i maksimalne raspoloživosti proizvodnih postrojenja.

- Nosioci aktivnosti: Izvršni direktor za tehničke poslove MH ERS i  Uprava preduzeća

- Rok: kontinuirano

2.   Realizacija Plana investicija za  period 2021.-2023. godina,  posebno  investicionih
             projekata vezanih  za  siguran  rad  proizvodnog  sistema. Takođe, veoma je važno
             da se u planskom periodu, realizuju planirane aktivnosti na izgradnji hidroelektrana
             u slivu r. Bistrice, planiranih projekata iz obaveza po vodoprivrednoj i ekološkoj
             dozvoli  i projekata na uvođenju novih informacionih tehnologija.

Za ostvarenje Plana investicija neophodna je maksimalna saradnja i koordinacija

sa  nadležnim  direkcijama  MH ERS MP , kao i sa drugim  organima MH ERS MP,

u cilju  dobijanja  saglasnosti i  odobrenja  potrebnih za  realizaciju planiranih

projekata.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva i organi upravljanja

- Rok: kontinuirano

3.   Radove na remontu i rekonstrukciji postrojenja i opreme uraditi  blagovremeno i

kvalitetno, kako bi se poboljšala pogonska spremnost i obezbedila realizacija
                 plana proizvodnje uz maksimalnu racionalizaciju troškova za ove aktivnosti,

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva

- Rok: planirani termini održavanja remonta

4. Mjesečno  sagledavati kretanja  prihoda i rashoda i sačinjavati kompletne
                  analize ostvarenih  rezultata poslovanja, u cilju  blagovremenog i kontinuiranog
                  uvida u stanje  u kome se preduzeće nalazi i preduzimanje mjera na realizaciji
                  strateškog cilja: kontrola  troškova i poslovanje bez gubitka.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva i interna revizija

- Rok: kontinuirano

5.  U vezi sa prethodnom tačkom, poboljšati ekonomičnost korišćenja putničkih vozila,

kontrolisati troškove reprezentacije, službenih putovanja,angažovanja po ugovoru

djelu, kancelarijskog materijala, seminara, službenih telefona i drugih troškova koji

nisu direktno vezani za djelatnost.

- Nosioc aktivnosti: Uprava Društva

- Rok: kontinuirano

6.   Prilikom zapošljavanja novih radnika, poštovati Zaključak Vlade RS od 10.12.2020.
                godine, prema kojem će se prijem novih radnika vršiti na način da javna
                preduzeća obrazloženi zahtjev dostave resornom Ministarstvu, koje će sačiniti
                mišljenje i isto zajedno sa zahtjevom dostaviti Vladi  na donošenje konačne
                odluke. 
                Zapošljavanje radnika na određeno vrijeme svesti na neophodan minimum.

Redovno izmirivati obaveze prema stipendistima,u skladu sa planiranim
                sredstvima.

- Rok: kontinuirano

- Nosioci aktivnosti:  Uprava Društva

7.  Isplate naknada za rad Nadzornog odbora i Odbora za reviziju vršiti u skladu sa

Odlukom Skupštine akcionara.

- Nosioc aktivnosti: Skupština akcionara

- Rok: kontinuirano

8.   Prekovremene i interventne sate svesti na neophodne za održavanje redovne
                proizvodnje. Eliminisati prekovremeni rad u administraciji.

- Nosioc aktivnosti: Uprava Društva

- Rok: kontinuirano

9.   U potpunosti  primjenjivati  Zakon o javnim nabavkama  i druga akta kojim se
                reguliše problematika nabavki.

Podnosioci  zahtjeva za nabavku dužni su da iste podnose blagovremeno,
                vodeći računa o stanju zaliha, predloženom postupku, i uz prethodnu provjeru
                procjenjene vrijednosti konkretne nabavke.

- Nosioci aktivnosti: Uprava društva i Sektor za ekonomsko-finansijske poslove

-  Rok: Trajan

10.  U planskom periodu smanjiti sve troškove koji nisu direktno vezani za djelatnost,
              kako bi se ispoštovao Zaključak Vlade od 10.12.2020. godine, kojim se traži
              smanjenje ukupnih troškova od 10 % u finansijskim planovima (reprezentacija,
              službena putovanja, angažovanje zaposlenih na određeno vrijeme, seminari,
              službeni telefoni, materijali i dr.)

11.   Pristupiti implementaciji sistema finansijskog upravljanja i kontrole, u skladu sa
                odredbama Zakona o sistemu internih finansijskih kontrola u javnom sektoru RS,
                koji obuhvata sve vrste procesa, politika i procedura koji se koriste kod finansijskog
                planiranja, izvršavanja, kontrole i izvještavanja u oblastima strateških i operativnih
                aktivnosti preduzeća.

12.   Donijeti akt o upravljanju rizicima kojim se postavlja okvir za uvođenje prakse
                upravljanja rizicima sa definisanjem strateških rizika koji mogu nepovoljno uticati
                na ostvarenje prioritetnih ciljeva preduzeća.

13.   U cjelosti i dosledno primjenjivati Zakon o donacijama. Donacije se mogu
                 dodjeljivati  iz  ostvarene dobiti i to isključivo  u  oblastima  sporta, zdravstva,
                 kulture,socijalne i humanitarne pomoći, a nakon potvrđivanja ostvarene neto
                 dobiti od strane nezavisnog  revizora i usvojene Odluke o raspodjeli neto dobiti
                 Skupštine akcionara.

-   Nosioci aktivnosti: Uprava Društva

-   Rok: Nakon dostavljanja revizorskog finansijskog izvještaja i Odluke  Skupštine

akcionara

14.  Dosledno realizovati sve Odluke i Zaključke: Vlade  RS-e, MH ERS-a , Skupštine

akcionara,  Nadzornog  i Odbora za reviziju,  Nezavisnog revizora  i Odjeljenja

interne revizije.

- Nosioci aktivnosti:Uprava Društva

- Rok: trajan

15.  Redovno obezbjeđivati sve potrebne informacije za Nadzorni odbor, Odbor za

reviziju, Skupštinu akcionara, MH ERS, institucije tržišta hartija od vrijednosti,revizije,

Vlade RS-e, Ministarsva industrije, energetike i rudarstva  i druge.

- Nosioci aktivnosti: Uprava Društva

- Rok: Trajan